GUÍA ESTUDIANTE – DEFINICIÓN PROYECTO APT

FASE 1 – ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO

Documento preparado para revisión con el docente. Los datos personales y las competencias oficiales del Plan de Estudios quedan marcados para completar/validar.

A. PARTE I

2. Descripción Proyecto APT

La guía solicita definir el nombre del proyecto y las áreas de desempeño y competencias del Plan de Estudios que serán aplicadas. Las competencias oficiales deben validarse contra el Plan de Estudios antes de la entrega.

| Nombre del proyecto | Sistema Inteligente de Gestión y Optimización de Inventario mediante Agentes de Inteligencia Artificial |
| --- | --- |
| Área(s) de desempeño(s) | Desarrollo de software; diseño e implementación de sistemas informáticos; gestión de bases de datos; integración de soluciones tecnológicas e inteligencia artificial. [VALIDAR DENOMINACIÓN OFICIAL DEL PLAN DE ESTUDIOS] |
| Competencias | Análisis y levantamiento de requerimientos; desarrollo de software; bases de datos; integración de tecnologías; inteligencia artificial/automatización; pruebas y calidad; trabajo colaborativo. [REEMPLAZAR POR COMPETENCIAS OFICIALES DEL PLAN DE ESTUDIOS] |

3. Fundamentación Proyecto APT

Relevancia del proyecto APT

El proyecto aborda la necesidad de mejorar el control y trazabilidad de inventarios mediante una solución informática centralizada. Una gestión poco estructurada puede dificultar la identificación de productos, la consulta de disponibilidad, el registro de entradas y salidas y el seguimiento de movimientos. La propuesta es pertinente para Ingeniería en Informática porque integra desarrollo web, aplicaciones de escritorio, bases de datos, APIs, automatización e inteligencia artificial.

La solución se plantea para una organización que requiere administrar productos y movimientos de inventario. Los principales usuarios serán administradores y encargados de inventario. El aporte de valor consiste en centralizar la información, aumentar la trazabilidad, facilitar la consulta de stock y apoyar decisiones de reposición mediante agentes inteligentes.

Descripción del Proyecto APT

Se desarrollará una solución informática integral compuesta por un sistema web y un sistema de escritorio, conectados a un backend central mediante una API REST y a una base de datos PostgreSQL. El sistema web estará orientado a la operación del inventario y el sistema de escritorio permitirá administración, control y supervisión.

La entrada de productos estará estrictamente condicionada a la existencia previa de una cotización registrada en el módulo de cotizaciones. No se permitirá registrar una entrada sin una cotización asociada. La cotización permitirá mantener trazabilidad del proveedor, productos, cantidades, precios, estado y posterior ingreso al inventario.

La gestión de productos contemplará búsqueda, consulta de información y disponibilidad de stock mediante matrices de información definidas para el inventario. La salida de productos se realizará mediante códigos QR asociados a los productos: el escaneo permitirá identificar el producto, consultar disponibilidad, validar la operación y registrar la salida, actualizando el stock y el historial de movimientos.

Se incorporarán agentes de inteligencia artificial implementados con LangChain y conectados a la Groq API como proveedor de modelos de lenguaje. Los agentes utilizarán herramientas controladas para consultar información y automatizar procesos definidos, tales como búsqueda de productos, consulta de stock, apoyo al proceso de salida, análisis de inventario, alertas y recomendaciones de reposición.

El proyecto integrará cuatro APIs externas obligatorias: Frankfurter para conversión de monedas en cotizaciones; Nager.Date para información de feriados y fechas; una API de productos/códigos de barras para complementar información de productos; y Groq API para servicios de inteligencia artificial. Además, contará con una API REST propia desarrollada con Django REST Framework.

Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso

El proyecto requiere aplicar conocimientos de análisis de requerimientos, diseño de soluciones, programación, desarrollo frontend y backend, bases de datos, integración de APIs, inteligencia artificial, pruebas y trabajo colaborativo. React se utilizará para el sistema web; Python y Django para el backend; Django REST Framework para la API REST; PostgreSQL para persistencia; PySide6/Python para el sistema de escritorio; y LangChain junto con Groq API para los agentes de IA.

La correspondencia exacta con las competencias del perfil de egreso debe validarse con el Plan de Estudios oficial y completarse en la sección 2.

Relación con los intereses profesionales

El proyecto se relaciona con el interés profesional por el desarrollo de software, la creación de soluciones web y de escritorio y la incorporación de inteligencia artificial en procesos reales. Permite profundizar en Python, Django, React, PostgreSQL, APIs REST, LangChain y agentes de IA, fortaleciendo competencias aplicables al campo laboral de desarrollo de software y soluciones tecnológicas.

Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT

El proyecto es técnicamente factible dentro del período académico si se priorizan las funcionalidades esenciales y se desarrolla de manera incremental. El equipo utilizará herramientas disponibles y tecnologías con integración mediante HTTP/JSON. El sistema web y el escritorio consumirán la misma API REST de Django, que centralizará la lógica y el acceso a PostgreSQL.

Recursos principales: computadores de desarrollo, Python, Django, Django REST Framework, React, PostgreSQL, PySide6, LangChain, Groq API, APIs externas definidas, herramientas para generación/lectura de códigos QR, Git/GitHub y Docker. Los riesgos principales son la integración de componentes, diseño de agentes y tools, límites/cambios de APIs externas y disponibilidad de tiempo. Se mitigarán mediante prototipos tempranos, pruebas por módulo, control de versiones, documentación y priorización.

No se utilizarán Celery ni Redis. La automatización contemplada en el alcance será implementada mediante agentes y herramientas controladas con LangChain.

B. PARTE II

4. Objetivos

Objetivo general

Desarrollar un sistema integral de gestión inteligente de inventario, compuesto por una plataforma web y un sistema de escritorio, que permita administrar cotizaciones, entradas, consultas y salidas de productos mediante códigos QR, integrando React, Django, PostgreSQL, APIs REST y agentes de inteligencia artificial con LangChain y Groq API.

Objetivos específicos

• Analizar y documentar los requerimientos funcionales y no funcionales asociados a la gestión de inventario.

• Diseñar la arquitectura de la solución y el modelo de datos centralizado en PostgreSQL.

• Implementar un módulo de registro y gestión de cotizaciones que constituya el antecedente obligatorio para las entradas de productos.

• Implementar el proceso de entrada de productos condicionado a una cotización registrada y asociada.

• Implementar la gestión y consulta de productos, incluyendo búsqueda y disponibilidad de stock mediante las matrices definidas para el inventario.

• Implementar la salida de productos mediante códigos QR, validando disponibilidad y actualizando stock e historial.

• Desarrollar el sistema de escritorio para administración, control y supervisión del sistema.

• Integrar cuatro APIs externas: Frankfurter, Nager.Date, una API de productos/códigos de barras y Groq API.

• Implementar agentes de inteligencia artificial con LangChain y herramientas controladas para automatizar procesos de búsqueda, consulta, salida y análisis de inventario.

• Integrar y validar los componentes frontend, backend, escritorio, base de datos, APIs, QR y agentes de IA mediante pruebas funcionales y de integración.

5. Metodología

Se utilizará una metodología ágil basada en Scrum, con trabajo iterativo, priorización de funcionalidades y validación progresiva. El proyecto se organizará en levantamiento, análisis, diseño, desarrollo, integración, pruebas y cierre.

1. Levantamiento y análisis: Identificar problemática, usuarios, requerimientos y reglas de negocio; formalizar que toda entrada requiere cotización y toda salida utiliza QR.

2. Diseño: Diseñar arquitectura, modelo PostgreSQL, matrices de inventario, API REST, interfaces web/escritorio y flujos de agentes.

3. Backend: Implementar Django, Django REST Framework, modelos, autenticación, reglas de negocio y endpoints.

4. Frontend web: Implementar React, dashboard, cotizaciones, inventario, consultas y flujo de salida QR.

5. Sistema de escritorio: Implementar administración, usuarios/roles, supervisión de movimientos, cotizaciones, inventario y alertas.

6. APIs externas: Integrar Frankfurter, Nager.Date, API de productos/códigos de barras y Groq API.

7. IA: Implementar LangChain, agentes, tools controladas, consultas, análisis, alertas y recomendaciones.

8. Integración y pruebas: Realizar pruebas funcionales y de integración, corregir errores y validar consistencia entre web, escritorio, API y BD.

9. Cierre: Documentar arquitectura, instalación, uso, pruebas y preparar demostración final.

Distribución propuesta de responsabilidades (reemplazar por nombres reales):

| Responsable | Rol | Tareas |
| --- | --- | --- |
| Enzo Araya | Backend y API REST | Django, Django REST Framework, reglas de negocio, autenticación e integración con PostgreSQL. |
| Juan Caceres | Frontend web | React, interfaces, dashboard, inventario, cotizaciones y flujo QR. |
| Diego González | Base de datos y escritorio | Modelo PostgreSQL, matrices, integridad de datos y aplicación PySide6. |
| Todos | IA e integraciones | LangChain, Groq API, agentes, tools e integración de APIs externas. |
| Todos | Integración, QA y documentación | Pruebas, control de versiones, documentación y presentación. |

6. Evidencias

Las evidencias propuestas deben ser acordadas con el docente antes de considerarlas definitivas.

| Tipo | Nombre | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Levantamiento de requerimientos | Documento con requerimientos, actores y reglas de negocio. | Evidencia el análisis inicial y delimita el alcance. |
| Avance | Arquitectura de solución | Diagrama de React, Django REST, PostgreSQL, escritorio, LangChain y APIs. | Evidencia el diseño e integración tecnológica. |
| Avance | Modelo de datos y matrices | Modelo PostgreSQL, relaciones y matrices de inventario. | Evidencia el diseño de persistencia y control de stock. |
| Avance | Prototipo de interfaces | Prototipo de web y escritorio. | Permite validar flujos antes del desarrollo completo. |
| Avance | Módulo de cotizaciones | Registro, consulta y estados de cotizaciones. | Demuestra el origen obligatorio de las entradas. |
| Avance | Módulo de entrada | Entrada vinculada a cotización y actualización de stock. | Evidencia la regla de negocio principal. |
| Avance | Módulo QR | Identificación y registro de salidas mediante QR. | Evidencia trazabilidad de las salidas. |
| Avance | Integración de APIs | Pruebas de Frankfurter, Nager.Date, API de productos y Groq. | Demuestra el cumplimiento del requisito de cuatro APIs. |
| Avance | Prototipo de agente IA | Agente LangChain con tools controladas. | Evidencia automatización mediante IA. |
| Final | Sistema web funcional | Plataforma React integrada con Django REST y PostgreSQL. | Evidencia la operación del inventario. |
| Final | Sistema de escritorio funcional | Aplicación de control y supervisión. | Evidencia el componente desktop. |
| Final | Agentes IA integrados | Agentes con LangChain y Groq API. | Evidencia automatización, análisis y consultas. |
| Final | Pruebas y resultados | Casos, resultados y correcciones. | Valida funcionamiento y calidad. |
| Final | Documentación técnica y de usuario | Instalación, arquitectura, uso y mantenimiento. | Facilita evaluación y continuidad. |
| Final | Demostración | Cotización → entrada → inventario → QR → salida → IA. | Permite verificar el alcance completo. |

7. Plan de Trabajo

| Competencia/unidad | Actividad | Descripción | Recursos | Duración | Responsable | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Análisis de requerimientos | Levantamiento y reglas de negocio | Definir actores, procesos y restricciones; formalizar que toda entrada requiere cotización y toda salida usa QR. | Documentación, reuniones, diagramas | 1 semana | [INTEGRANTE] | Validar alcance con docente. |
| Diseño | Arquitectura | Diseñar integración web, escritorio, Django REST, PostgreSQL, LangChain y APIs. | Draw.io, documentación | 1 semana | [INTEGRANTE] | Evitar acceso directo a BD desde clientes. |
| Base de datos | Modelo y matrices | Diseñar tablas, relaciones, historial y matrices de inventario. | PostgreSQL, pgAdmin | 1 semana | [INTEGRANTE] | Cuidar integridad y trazabilidad. |
| Backend | Django y API REST | Implementar modelos, endpoints, autenticación y reglas de negocio. | Python, Django, DRF | 2 semanas | [INTEGRANTE] | Entrada bloqueada sin cotización. |
| Cotizaciones | Módulo de cotizaciones | Registrar proveedores, productos, cantidades, precios, estado y moneda. | React, Django, PostgreSQL, Frankfurter | 1 semana | [INTEGRANTE] | Integrar conversión de moneda. |
| Entradas | Módulo de entrada | Crear entradas sólo desde cotizaciones válidas y actualizar stock. | Django, PostgreSQL | 1 semana | [INTEGRANTE] | Trazabilidad obligatoria. |
| Inventario | Gestión y búsqueda | Implementar búsqueda, disponibilidad, stock y matrices. | React, Django, PostgreSQL | 1 semana | [INTEGRANTE] | Probar consultas. |
| QR | Salida de productos | Escanear QR, identificar producto, validar stock y registrar salida. | React, librería QR, API REST | 1 semana | [INTEGRANTE] | Probar casos sin stock. |
| Escritorio | Control y administración | Crear aplicación PySide6 para usuarios, roles, supervisión y movimientos. | Python, PySide6, API REST | 2 semanas | [INTEGRANTE] | Consumir API; no conectar directo a BD. |
| APIs | Integración externa | Integrar Frankfurter, Nager.Date y API de productos/códigos. | HTTP/JSON, documentación APIs | 1 semana | [INTEGRANTE] | Validar disponibilidad. |
| IA | LangChain + Groq | Crear agentes, tools y flujos de consulta/automatización. | Python, LangChain, Groq API | 2 semanas | [INTEGRANTE] | Controlar operaciones críticas. |
| Integración | Sistema completo | Integrar web, desktop, backend, BD, QR, APIs e IA. | Git, Docker | 1 semana | Todos | Resolver conflictos. |
| QA | Pruebas | Ejecutar pruebas funcionales e integración. | Postman, checklist | 1 semana | Todos | Documentar resultados. |
| Cierre | Documentación y demo | Completar documentación, manuales y demostración final. | Word, Git, capturas | 1 semana | Todos | Preparar defensa. |

8. Carta Gantt

Plan referencial de 18 semanas, manteniendo la temporalidad S1–S18 indicada por la guía. Las fases se ajustarán al calendario académico.

| Actividad | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | Fase |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Levantamiento y requerimientos | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 1 |
| Reglas de negocio y alcance |  | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 1 |
| Arquitectura y diseño |  |  | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 1 |
| Modelo PostgreSQL y matrices |  |  | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 1 |
| Django + API REST |  |  |  | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 2 |
| Módulo cotizaciones |  |  |  |  | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 2 |
| Módulo entradas |  |  |  |  |  | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 2 |
| React e inventario |  |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 2 |
| Salida QR |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 2 |
| Sistema escritorio |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  | Fase 2 |
| APIs externas |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  | Fase 2 |
| LangChain + Groq + agentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  | Fase 2 |
| Integración completa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● | ● |  |  |  | Fase 3 |
| Pruebas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● | ● |  |  | Fase 3 |
| Documentación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● | ● |  | Fase 3 |
| Presentación y cierre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | Fase 3 |

Alcance consolidado y reglas de negocio

1. La solución tendrá un sistema web en React y una aplicación de escritorio en Python/PySide6. Ambos consumirán el backend mediante API REST.

2. Django será el backend central y Django REST Framework expondrá la API REST propia. PostgreSQL será la base de datos central.

3. La entrada de productos sólo podrá ejecutarse cuando exista una cotización previamente registrada y asociada. Esta regla será validada en el backend.

4. La gestión de productos incluirá búsqueda, consulta de disponibilidad y control de stock mediante matrices definidas para el inventario.

5. La salida se realizará mediante código QR para identificar el producto; el sistema validará stock antes de registrar la salida y actualizará el historial.

6. LangChain implementará agentes con herramientas controladas. Groq API proporcionará el modelo de lenguaje. Los agentes podrán automatizar búsqueda, consulta, apoyo a salida, análisis, alertas y recomendaciones.

7. Se integrarán cuatro APIs externas: Frankfurter, Nager.Date, una API de productos/códigos de barras y Groq API. Las condiciones de gratuidad y límites deberán verificarse y documentarse al implementar.

8. No se utilizarán Celery ni Redis. No se contempla facturación electrónica, contabilidad, pagos, compras automáticas a proveedores ni ejecución autónoma sin controles de operaciones críticas.