|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Cumplimiento de plazos: Sí, hemos cumplido todas las actividades a tiempo (Semanas 1 a 9)[cite: 1, 2]. Completamos la planificación, el modelo de datos y los módulos de backend, frontend, inventario, cotizaciones y entradas. Factores facilitadores: División clara de roles técnicos en el equipo y trabajo organizado por Sprints. Factores dificultadores: La complejidad para conectar el flujo entre cotizaciones e inventario, y la acumulación de tareas entre las semanas 7 y 9

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Estandarización de contratos de API: Definimos las estructuras de datos (JSON) antes de programar la interfaz para evitar fallos de integración entre el backend y el frontend. Revisiones de código grupales: Realizamos revisiones semanales para asegurar la consistencia en el registro de inventario y cotizaciones. Uso de datos simulados (Mocks): Para las semanas 11 a 16, utilizaremos respuestas simuladas para integrar las APIs externas y los Agentes de IA sin depender de la velocidad de servidores externos.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evaluación: Evaluamos nuestro desempeño con una nota Sobresaliente (6,5 / 7.0) por el cumplimiento de los avances según lo planificado. Lo que destacamos: - Cumplimiento riguroso de las fechas fijadas en los Sprints 1, 2 y 3. - Arquitectura técnica limpia y organizada en backend, frontend y base de datos. - Excelente comunicación interna y resolución rápida de imprevistos. Lo que podemos mejorar: - Dejar un margen de tiempo de 1 o 2 días antes de cada entrega para revisar detalles finales con calma. - Aumentar la cobertura de pruebas automatizadas y la documentación directa en el código.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Inquietud principal: Con el 80% del proyecto construido y la arquitectura cerrada, la principal duda es garantizar la fluidez y estabilidad al conectar simultáneamente la web, la app de escritorio y los agentes de IA en las pruebas finales Pregunta para el docente: ¿Qué tipo de métricas de rendimiento o pruebas de estrés prefiere ver respaldadas en el informe final? Pregunta para los pares: ¿Han notado alguna lentitud o demora en la carga de datos al hacer búsquedas de inventario en vivo?"

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Redistribución de actividades: Sí. Como la estructura de la base de datos ya está 100% terminada, el encargado de Base de Datos pasará a apoyar en la integración de las APIs externas. Además, el encargado de Frontend Web apoyará en las pruebas del módulo QR para asegurar que funcione bien tanto en la web como en la app de escritorio Nuevas actividades asignadas: - Creación de datos de prueba (mocks) para testear las APIs externas de forma local. - Preparación del plan de pruebas integradas entre todos los módulos para la entrega final.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evaluación general: Evaluamos el trabajo en equipo como Excelente. Aspectos positivos destacados: - Compromiso y responsabilidad: Cada integrante asumió de buena forma su área técnica (Backend, Frontend, Escritorio, BD, APIs e IA). - Buena comunicación: Realizamos reuniones breves para resolver problemas técnicos rápido y sin bloqueos. - Cumplimiento de la Carta Gantt: Respetamos las fechas y plazos acordados para los Sprints 1, 2 y 3. Aspectos que podrían mejorar: - Estandarizar la documentación: Parear el estilo de comentarios y documentación de código entre la interfaz web y la app de escritorio. - Pruebas grupales agendadas: Fijar un día exacto de pruebas integradas con todo el grupo antes de cerrar cada Sprint.