## PORTADA

DUOC UC
 Escuela de Informática

Carrera: Ingeniería en Informática
 Asignatura: APT122 – Proyecto APT
 Evaluación: Formativa Fase 1 – Definición del Proyecto APT

### Proyecto:

Sistema Inteligente de Gestión y Optimización de Inventario mediante Agentes de Inteligencia Artificial

Integrantes:

- Enzo Araya

- Juan Cáceres

- Diego González

Docente: Julio Tapia
 Sede: Puente Alto

# ÍNDICE

- Abstract

- Descripción del Proyecto APT

- Relevancia del Proyecto

- Relación con el Perfil de Egreso

- Relación con los Intereses Profesionales

- Factibilidad del Proyecto

- Objetivos del Proyecto

- Desarrollo de Ingeniería

- Metodología de Trabajo

- Indicadores de Calidad Disciplinarios

- Conclusiones

- Reflexión

- Bibliografía

- Anexos

# 1. ABSTRACT

## 1.1 Abstract en español

El presente Proyecto APT consiste en el desarrollo de un Sistema Inteligente de Gestión y Optimización de Inventario mediante Agentes de Inteligencia Artificial, orientado a mejorar el control, trazabilidad y administración de productos dentro de una organización.

La solución estará compuesta por una plataforma web y un sistema de escritorio, ambos conectados a un backend central desarrollado con Django REST Framework y una base de datos PostgreSQL. El sistema permitirá gestionar cotizaciones, registrar entradas de productos, consultar disponibilidad y realizar salidas mediante códigos QR, manteniendo un historial de movimientos.

Además, se incorporarán agentes de inteligencia artificial desarrollados mediante LangChain y conectados a Groq API, utilizando herramientas controladas para realizar consultas, análisis de inventario, generación de alertas y recomendaciones de reposición. El proyecto también contempla la integración de APIs externas para complementar los procesos del sistema.

La propuesta permite aplicar conocimientos de desarrollo de software, bases de datos, integración de APIs, inteligencia artificial, pruebas y gestión de proyectos informáticos. De esta manera, el proyecto representa una situación simulada cercana al campo laboral de Ingeniería en Informática y permite integrar diferentes competencias profesionales durante su desarrollo.

# 2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO APT

El proyecto denominado “Sistema Inteligente de Gestión y Optimización de Inventario mediante Agentes de Inteligencia Artificial” consiste en desarrollar una solución informática integral destinada a apoyar la administración y control de inventarios de una organización.

La solución estará conformada por dos componentes principales:

- Sistema web desarrollado con React.

- Sistema de escritorio desarrollado con Python y PySide6.

Ambos sistemas utilizarán un backend central desarrollado mediante Django y Django REST Framework, el cual permitirá gestionar la lógica de negocio y la comunicación con una base de datos PostgreSQL.

El sistema permitirá administrar productos, proveedores, cotizaciones, entradas, salidas y movimientos de inventario. Una regla fundamental del proyecto será que una entrada de productos solamente podrá registrarse cuando exista previamente una cotización asociada, permitiendo mantener la trazabilidad entre proveedor, productos, cantidades, precios y posterior ingreso al inventario.

Para las salidas se utilizarán códigos QR asociados a los productos. El escaneo permitirá identificar el producto, consultar su disponibilidad, validar la operación, registrar la salida y actualizar el stock y el historial de movimientos.

El proyecto también incorpora agentes de inteligencia artificial mediante LangChain y Groq API, utilizando herramientas controladas para apoyar procesos como búsqueda de productos, consultas de stock, análisis de inventario, generación de alertas y recomendaciones de reposición.

Además, se contempla la integración de cuatro APIs externas:

- Frankfurter, para conversión de monedas.

- Nager.Date, para información de feriados y fechas.

- API de productos/códigos de barras, para complementar información de productos.

- Groq API, para los servicios de inteligencia artificial.

A esto se suma una API REST propia desarrollada con Django REST Framework.

# 3. RELEVANCIA DEL PROYECTO

La gestión de inventario constituye un proceso importante dentro de distintas organizaciones, ya que permite conocer qué productos existen, cuál es su disponibilidad, qué movimientos se han realizado y cuándo es necesario reponer determinados productos.

Una gestión poco estructurada puede provocar dificultades para identificar productos, consultar el stock, registrar entradas y salidas y realizar seguimiento de los movimientos.

El proyecto busca abordar esta problemática mediante una solución informática centralizada que permita mejorar la trazabilidad, disponibilidad y control de la información del inventario.

El principal aporte de la solución será centralizar la información y facilitar las operaciones relacionadas con los productos. El uso de códigos QR permitirá agilizar las salidas, mientras que los agentes de inteligencia artificial permitirán incorporar mecanismos de consulta, análisis, alertas y recomendaciones.

La propuesta es relevante para el campo laboral de Ingeniería en Informática porque requiere aplicar conocimientos de:

- Desarrollo de software.

- Desarrollo web.

- Desarrollo de aplicaciones de escritorio.

- Bases de datos.

- APIs REST.

- Integración de servicios externos.

- Inteligencia artificial.

- Automatización.

- Pruebas de software.

- Gestión de proyectos informáticos.

La pauta de evaluación exige que el proyecto sea relacionado explícitamente con el campo laboral de la carrera, considerando su impacto o beneficio real o simulado.

# 4. RELACIÓN CON EL PERFIL DE EGRESO Y COMPETENCIAS

El proyecto se relaciona directamente con las competencias que serán desarrolladas y evaluadas durante el APT. La pauta establece que el proyecto debe integrar la mayor cantidad posible de competencias del perfil de egreso, considerando al menos tres competencias de especialidad.

Para este proyecto se consideran las siguientes cuatro competencias:

### Competencia 1

“Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria.”

Esta competencia será aplicada mediante el diseño y ejecución de pruebas funcionales y de integración sobre los diferentes componentes de la solución.

Se realizarán pruebas sobre:

- Sistema web.

- Sistema de escritorio.

- API REST.

- Base de datos.

- Módulo de cotizaciones.

- Registro de entradas.

- Gestión de inventario.

- Salidas mediante QR.

- Integración de APIs externas.

- Agentes de inteligencia artificial.

Los resultados de las pruebas permitirán detectar errores y realizar mejoras en el sistema.

### Competencia 2

“Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización.”

Esta competencia será aplicada mediante la planificación y gestión del desarrollo del proyecto.

Se utilizará una metodología basada en Scrum, permitiendo organizar las actividades, priorizar funcionalidades, establecer responsabilidades y controlar el avance del proyecto.

También se considerarán factores como:

- Tiempo disponible.

- Recursos técnicos.

- Riesgos de integración.

- Dependencias externas.

- Cambios en APIs.

- Priorización de funcionalidades.

La gestión del proyecto permitirá tomar decisiones técnicas de acuerdo con los requerimientos definidos y la factibilidad de implementación.

### Competencia 3

“Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo.”

Esta competencia será aplicada mediante el diseño e implementación del modelo de datos en PostgreSQL.

La base de datos deberá permitir administrar información relacionada con:

- Productos.

- Proveedores.

- Cotizaciones.

- Detalles de cotizaciones.

- Entradas.

- Salidas.

- Stock.

- Usuarios.

- Roles.

- Historial de movimientos.

El modelo deberá mantener integridad y consistencia de los datos, además de permitir futuras ampliaciones del sistema.

### Competencia 4

“Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos.”

Esta competencia representa una de las principales áreas de aplicación del proyecto.

La solución integrará diferentes tecnologías:

- React para el sistema web.

- Python/Django para el backend.

- Django REST Framework para la API.

- PostgreSQL para persistencia.

- PySide6 para el sistema de escritorio.

- LangChain para los agentes de inteligencia artificial.

- Groq API para los modelos de lenguaje.

- APIs externas.

- Códigos QR.

La arquitectura permitirá que los diferentes componentes se comuniquen mediante la API REST centralizada.

# 5. RELACIÓN CON LOS INTERESES PROFESIONALES

El proyecto se relaciona directamente con los intereses profesionales vinculados al desarrollo de software, creación de soluciones tecnológicas e incorporación de inteligencia artificial en procesos reales o simulados.

El desarrollo de esta solución permitirá profundizar conocimientos en tecnologías como:

- Python.

- Django.

- Django REST Framework.

- React.

- PostgreSQL.

- APIs REST.

- LangChain.

- Groq.

- PySide6.

- Integración de servicios externos.

Además, permitirá adquirir experiencia en el desarrollo de una solución completa, desde el análisis de requerimientos hasta el diseño, implementación, integración y pruebas.

El proyecto también permite fortalecer habilidades relacionadas con el trabajo colaborativo, la gestión de proyectos y la resolución de problemas técnicos.

Por lo tanto, existe una relación directa entre el proyecto seleccionado y los intereses profesionales asociados al desarrollo de software y las tecnologías de inteligencia artificial. Esta relación responde al indicador de la pauta que exige explicar claramente cómo los intereses profesionales se reflejan en el proyecto.

# 6. FACTIBILIDAD DEL PROYECTO

El proyecto es técnicamente factible de desarrollar dentro del período académico establecido para la asignatura, siempre que se realice una correcta priorización de las funcionalidades y se avance de forma incremental.

La pauta establece que la factibilidad debe considerar el tiempo disponible, los materiales y los factores externos que puedan facilitar o dificultar la implementación, además de establecer mecanismos para abordar posibles dificultades.

## 6.1 Recursos técnicos

Para el desarrollo se utilizarán:

- Computadores de desarrollo.

- Python.

- Django.

- Django REST Framework.

- React.

- PostgreSQL.

- PySide6.

- LangChain.

- Groq API.

- APIs externas.

- Herramientas para códigos QR.

- Git/GitHub.

- Docker.

Estos recursos permitirán desarrollar y conectar los diferentes componentes del proyecto.

## 6.2 Principales riesgos

Los principales riesgos identificados son:

| Riesgo | Impacto | Medida de mitigación |
| --- | --- | --- |
| Problemas de integración | Alto | Realizar pruebas de integración tempranas |
| Complejidad de los agentes IA | Alto | Implementar inicialmente agentes con herramientas controladas |
| Cambios en APIs externas | Medio | Documentar dependencias y realizar pruebas periódicas |
| Límites de uso de APIs | Medio | Controlar las solicitudes y utilizar las APIs según sus restricciones |
| Falta de tiempo | Alto | Priorizar funcionalidades esenciales |
| Errores en la base de datos | Alto | Validaciones y pruebas sobre el modelo |
| Errores en el flujo QR | Medio | Realizar pruebas funcionales específicas |

El Acta de Constitución también contempla como mitigaciones los prototipos tempranos, pruebas por módulo, control de versiones, documentación y priorización.

## 6.3 Control del alcance

Para mantener la factibilidad del proyecto se establecen límites claros.

El sistema no contempla:

- Facturación electrónica.

- Contabilidad.

- Procesamiento de pagos.

- Compras automáticas a proveedores.

- Operaciones críticas autónomas realizadas por la IA.

- Uso de Celery.

- Uso de Redis.

La automatización se realizará mediante agentes y herramientas controladas con LangChain.

Esta delimitación permite concentrar los esfuerzos en las funcionalidades principales y reducir riesgos asociados al tiempo de desarrollo.

# 7. OBJETIVOS DEL PROYECTO

## 7.1 Objetivo general

Desarrollar un sistema integral de gestión inteligente de inventario, compuesto por una plataforma web y un sistema de escritorio, que permita administrar cotizaciones, entradas, consultas y salidas de productos mediante códigos QR, integrando React, Django, PostgreSQL, APIs REST y agentes de inteligencia artificial con LangChain y Groq API.

Este objetivo corresponde al objetivo general definido en el Acta de Constitución.

## 7.2 Objetivos específicos

- Analizar y documentar los requerimientos funcionales y no funcionales asociados a la gestión de inventario.

- Diseñar la arquitectura de la solución y el modelo de datos centralizado en PostgreSQL.

- Implementar un módulo de registro y gestión de cotizaciones que constituya el antecedente obligatorio para las entradas de productos.

- Implementar el proceso de entrada de productos condicionado a una cotización registrada y asociada.

- Implementar la gestión y consulta de productos, incluyendo búsqueda y disponibilidad de stock.

- Implementar la salida de productos mediante códigos QR, validando disponibilidad y actualizando stock e historial.

- Desarrollar el sistema de escritorio para administración, control y supervisión.

- Integrar las cuatro APIs externas definidas para el proyecto.

- Implementar agentes de inteligencia artificial utilizando LangChain y herramientas controladas.

- Integrar y validar los componentes frontend, backend, escritorio, base de datos, APIs, códigos QR y agentes de IA mediante pruebas funcionales y de integración.

# 8. DESARROLLO DE INGENIERÍA

## 8.1 Arquitectura propuesta

La solución utilizará una arquitectura centralizada en la que los sistemas web y de escritorio consumirán una misma API REST.

### Componentes principales

Frontend web

React permitirá desarrollar la interfaz utilizada para las operaciones relacionadas con inventario, productos, cotizaciones, consultas y salidas mediante QR.

Backend

Django y Django REST Framework concentrarán la lógica de negocio, autenticación, reglas de operación y comunicación con la base de datos.

Base de datos

PostgreSQL almacenará la información de productos, proveedores, cotizaciones, movimientos, stock, usuarios y demás entidades necesarias.

Sistema de escritorio

PySide6 permitirá desarrollar una aplicación destinada a administración, control y supervisión.

Inteligencia artificial

LangChain permitirá implementar agentes capaces de utilizar herramientas controladas para consultar información y apoyar determinados procesos.

## 8.2 Flujo general del sistema

El funcionamiento general será:

Usuario → Sistema Web/Escritorio → API REST Django → PostgreSQL

Cuando corresponda utilizar inteligencia artificial:

Usuario → Sistema → Agente LangChain → Tool controlada → API/BD → Respuesta

Para las salidas:

Producto → Código QR → Validación → Consulta de stock → Registro de salida → Actualización de stock → Historial

Para las entradas:

Proveedor → Cotización → Registro de cotización → Entrada asociada → Actualización de stock

# 9. METODOLOGÍA DE TRABAJO

Se utilizará una metodología ágil basada en Scrum, con trabajo iterativo, priorización de funcionalidades y validación progresiva.

El proyecto se organizará en las siguientes etapas:

### Etapa 1: Levantamiento y análisis

- Identificación del problema.

- Identificación de usuarios.

- Levantamiento de requerimientos.

- Definición de reglas de negocio.

### Etapa 2: Diseño

- Diseño de arquitectura.

- Diseño de base de datos.

- Diseño de API.

- Diseño de interfaces.

- Diseño de flujos de agentes.

### Etapa 3: Desarrollo Backend

- Implementación de Django.

- Implementación de DRF.

- Modelos.

- Autenticación.

- Reglas de negocio.

- Endpoints.

### Etapa 4: Desarrollo Frontend

- React.

- Dashboard.

- Inventario.

- Cotizaciones.

- Consultas.

- Flujo QR.

### Etapa 5: Sistema de escritorio

- Administración.

- Usuarios y roles.

- Supervisión.

- Cotizaciones.

- Inventario.

- Alertas.

### Etapa 6: Integraciones

- Frankfurter.

- Nager.Date.

- API de productos/códigos de barras.

- Groq API.

### Etapa 7: Inteligencia artificial

- LangChain.

- Agentes.

- Tools controladas.

- Consultas.

- Análisis.

- Alertas.

- Recomendaciones.

### Etapa 8: Integración y pruebas

Se validará la consistencia entre:

- Frontend.

- Backend.

- Sistema de escritorio.

- API.

- Base de datos.

- APIs externas.

- QR.

- Agentes de IA.

### Etapa 9: Cierre

- Documentación.

- Manual de instalación.

- Manual de uso.

- Evidencias.

- Pruebas.

- Presentación final.

Estas etapas están contempladas en la planificación de la Acta de Constitución.

# 10. INDICADORES DE CALIDAD DISCIPLINARIOS

Los indicadores disciplinarios permiten demostrar que el proyecto no solamente desarrolla una aplicación, sino que aplica buenas prácticas propias de Ingeniería en Informática.

## Indicador 1: Pruebas y certificación

Se realizarán pruebas funcionales y de integración para verificar que los componentes cumplan los requerimientos establecidos.

Se considerarán pruebas para:

- Login y autenticación.

- Gestión de productos.

- Cotizaciones.

- Entradas.

- Salidas.

- Códigos QR.

- Stock.

- API REST.

- Integración de APIs externas.

- Agentes de IA.

Los resultados permitirán identificar errores y generar mejoras.

## Indicador 2: Gestión de proyectos informáticos

El proyecto será gestionado mediante una metodología ágil, utilizando:

- Planificación.

- Priorización.

- División de tareas.

- Control de avance.

- Identificación de riesgos.

- Asignación de responsabilidades.

- Validación progresiva.

Esto permitirá tomar decisiones técnicas considerando los requerimientos y las restricciones del proyecto.

## Indicador 3: Modelo de datos

Se diseñará un modelo de datos relacional utilizando PostgreSQL.

El modelo deberá permitir mantener relaciones entre:

Productos → Proveedores → Cotizaciones → Entradas → Stock → Salidas → Historial

Además, deberá contemplar usuarios y roles necesarios para controlar el acceso a las funcionalidades.

El diseño buscará mantener integridad, consistencia y escalabilidad.

## Indicador 4: Desarrollo de solución de software

La solución será desarrollada mediante una arquitectura compuesta por:

React + Django REST Framework + PostgreSQL + PySide6 + LangChain + APIs externas

La utilización de una API REST centralizada permitirá separar los diferentes componentes y facilitar su mantenimiento.

La documentación, control de versiones, pruebas e integración permitirán sistematizar el proceso de desarrollo.

## 11. CONCLUSIONES

### Conclusión – Enzo Araya

En conclusión, el proyecto “Sistema Inteligente de Gestión y Optimización de Inventario mediante Agentes de Inteligencia Artificial” representa una oportunidad para aplicar los conocimientos adquiridos durante la carrera de Ingeniería en Informática en una situación cercana al contexto laboral. El desarrollo de esta solución permite integrar diferentes áreas como desarrollo de software, bases de datos, APIs, inteligencia artificial y pruebas de software.

Además, se considera que el proyecto es factible de realizar dentro del período de la asignatura, siempre que se mantenga una correcta planificación y priorización de las funcionalidades principales. La utilización de una arquitectura centralizada mediante Django REST Framework permitirá integrar el sistema web, el sistema de escritorio y la base de datos de manera organizada.

Finalmente, el proyecto permitirá fortalecer competencias técnicas y profesionales relacionadas con el desarrollo de soluciones informáticas, la resolución de problemas y el trabajo colaborativo.

### Conclusión – Juan Caceres

En conclusión, el proyecto permite abordar una problemática relacionada con el control y trazabilidad de inventarios mediante una solución tecnológica integral. La incorporación de cotizaciones, entradas, salidas mediante códigos QR, control de stock e historial de movimientos permitirá centralizar información y facilitar la gestión de los productos.

El proyecto también presenta un componente de innovación mediante la utilización de agentes de inteligencia artificial desarrollados con LangChain y Groq API. Estos agentes estarán orientados a tareas controladas como consultas, análisis de inventario, alertas y recomendaciones, manteniendo límites definidos dentro del alcance del proyecto.

El desarrollo de esta solución permitirá aplicar conocimientos adquiridos durante la carrera y fortalecer la capacidad para diseñar, desarrollar, integrar y validar sistemas informáticos.

### Conclusión – Integrante 3

En conclusión, el desarrollo del proyecto permitirá integrar diferentes competencias de especialidad de Ingeniería en Informática. Entre ellas se encuentran la realización de pruebas y validaciones, la gestión de proyectos informáticos, la construcción de modelos de datos y el desarrollo de soluciones de software.

La metodología de trabajo basada en Scrum permitirá organizar las actividades de manera incremental, controlar el avance y responder a posibles dificultades durante el desarrollo. Además, la definición de riesgos y medidas de mitigación permitirá mantener el proyecto dentro de un alcance realista.

Por lo tanto, se considera que el proyecto cumple con las características necesarias para ser desarrollado como Proyecto APT, ya que integra competencias de especialidad, representa una situación aplicable al campo laboral y puede ser desarrollado dentro del período académico establecido.

Si son solo 2 integrantes, elimina la conclusión del Integrante 3.

# 12. REFLEXIÓN

El desarrollo de este proyecto permite comprender que la creación de una solución informática no consiste únicamente en programar, sino que también requiere realizar un correcto análisis de los requerimientos, planificar las actividades, diseñar una arquitectura adecuada, administrar los recursos disponibles y realizar pruebas durante todo el proceso.

Uno de los principales desafíos identificados corresponde a la integración de distintas tecnologías. El proyecto contempla React, Django, PostgreSQL, PySide6, APIs externas, códigos QR y agentes de inteligencia artificial. Por esta razón, es necesario mantener una planificación clara y establecer responsabilidades para evitar problemas de integración y retrasos.

También se puede destacar la importancia de definir correctamente el alcance del proyecto. La incorporación de inteligencia artificial presenta muchas posibilidades, pero no todas pueden ser implementadas dentro del tiempo disponible. Por esta razón, se decidió utilizar agentes con herramientas controladas y establecer límites para evitar que la inteligencia artificial realice operaciones críticas de manera autónoma.

Desde una perspectiva profesional, este proyecto permitirá fortalecer habilidades relacionadas con el análisis y resolución de problemas, desarrollo de software, trabajo colaborativo, pruebas y toma de decisiones técnicas. Asimismo, permitirá comprender de mejor manera cómo los conocimientos adquiridos durante la carrera pueden ser aplicados para transformar una necesidad organizacional en una solución tecnológica.

Finalmente, considero que el proyecto representa una oportunidad para continuar desarrollando competencias profesionales y adquirir experiencia en la integración de tecnologías modernas, especialmente en el área de desarrollo de software y aplicaciones de inteligencia artificial.

# 13. BIBLIOGRAFÍA

Puedes dejar esta sección así y agregar posteriormente las fuentes técnicas que realmente hayan utilizado:

- Duoc UC. Guía Estudiante – Definición Proyecto APT, Fase 1 – Acta de Constitución del Proyecto.

- Duoc UC. Evaluación Fase 1 – Formativa Definición Proyecto APT.

- Documentación oficial de Django.

- Documentación oficial de Django REST Framework.

- Documentación oficial de React.

- Documentación oficial de PostgreSQL.

- Documentación oficial de LangChain.

- Documentación oficial de Groq API.

# 14. ANEXOS