|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Sí, en términos generales hemos logrado cumplir con las actividades planificadas para las primeras 9 semanas. Con éxito cerramos la Fase 1 (Planificación y diseño) y hemos avanzado de manera sólida en la Fase 2 (Desarrollo), completando el backend en Django, la base y navegación en React, el módulo de cotizaciones, la gestión/búsqueda de inventario y el módulo de entradas (que finaliza justo en esta semana 9). Factores facilitadores: La claridad inicial en el levantamiento de requerimientos, la definición oportuna del modelo de datos y la buena división de responsabilidades técnicas (Backend, Frontend, Base de Datos). Factores dificultadores: La coordinación de tiempos entre las asignaturas académicas de los integrantes del grupo y la curva de aprendizaje al integrar de forma fluida los componentes de React con el backend de Django en las primeras iteraciones.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Con reuniones cortas y frecuentes de sincronización para resolver bloqueos de código en equipo, priorizando las tareas críticas de la ruta del proyecto.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Destacamos: El compromiso y la calidad del código limpio. Para mejorar: Debemos documentar mejor el código a medida que avanzamos para evitar deuda técnica.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Garantizar que el proyecto esté 100% integrado y sin mayores errores de código Pregunta para el profesor: ¿Qué aspectos clave sugieren priorizar en la presentación y demostración de la aplicación para que sea más efectiva?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Por ahora, la distribución actual (responsabilidades de Backend, Frontend, Base de Datos e Integraciones) ha funcionado bien y no requiere una modificación drástica. Sin embargo, dado que entramos de lleno a las semanas de salidas mediante código QR, aplicación de escritorio (PySide6) y agentes de IA, será necesario reforzar temporalmente el apoyo en el área de IA y escritorio, asignando co-responsabilidades específicas para que la carga no recaiga en una sola persona.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Muy positiva. Destacamos especialmente la implementación de reuniones breves de coordinación y una buena comunicación, lo que nos ha permitido avanzar fluidamente; debemos mejorar la rigurosidad con nuestros plazos internos.